**5.pielikums**

Kārsavas novada domes

2018.gada 22.marta

Sēdes Nr. 10 lēmums Nr.14

Saistošie noteikumi Nr.6 /2018

**Kārsavas novada pašvaldības investīciju plāns 2018.gadam**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Nr. 2012.-2018.Attīstības programmas IP** | | **Projekta nosaukums** | **Atbildīgā iestāde** | **Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji 2018.gadā** | **Grozījumi 2018.g.ietvaros** | **ES fondi Valsts budžets**  **EUR** | **Valsts kases aizņēmumi, EUR** | **Plānotais pašvaldības finansējums, EUR** |
|  | | **VP1: Uzņēmējdarbības vides un infrastruktūras attīstība** | | | | | | | |
|  | | **RV1.2/ Vides attīstības uzņēmējdarbības veikšanai** | | | | | | | |
| 1. | p/n142 | | Ierakstīt pašvaldībai piekrītošās zemes Zemesgrāmatā, lai tās efektīvi varētu izmantot tālāk  savu funkciju nodrošināšanai, ES fondu piesaistei | Attīstības nodaļa, zemes dienesta speciālisti | Plānots sagatavot meža apsaimniekošanas un inventarizācijas plānus (2.gab), Plānots uzsākts dokumentu kārtošanu īpašumiem un reģistrēt Zemesgrāmatā pašvaldības būvju īpašumus. (Attīrīšanas iekārtas, ceļus, dzīvokļus). |  |  |  | 23 463 |
|  | | **VP2: Uzņēmējdarbību atbalstošas pašvaldības pārvaldības attīstība** | | | | | | | |
|  | | **RV 2.1/ Sadarbības attīstīšana uzņēmējdarbības sekmēšanai** | | | | | | | |
| 2. | p/n149 | | Veidot pašvaldības sadarbību ar ārvalstu partneriem  (pašvaldībām, uzņēmējiem, uzņēmēju atbalsta  organizācijām, potenciāliem investoriem) | Sabiedrisko attiecību speciālists | Tikšanās ar sadarbības partneriem, delegāciju uzņemšana; līdzdalība novadam nozīmīgos pasākumos. |  |  |  | 4 100 |
| Attīstības nodaļa | Dalība 4 biedrībās: Ezeru zeme, Pleskava- Livonija, Ludzas rajona partnerība, Latgales plānošanas reģions. |  |  |  | 4 200 |
|  | | **RV 2.2/ Pašvaldības atbalsts uzņēmumu izveidei un attīstībai** | | | | | | | |
| 3. | p/n 144 | | Jaunu uzņēmējdarbības aktivitāšu atbalsts | Tūrisma speciālists | Atbalstīti uzņēmējdarbības projekti pēc dome apstiprinātā nolikuma ‘’ Jauno uzņēmēju biznesa ideju konkurss ‘STEP UP!’’ |  |  |  | 7 000 |
|  | | **RV 2.3/ Tūrisma attīstība stimulēšana** | | | | | | | |
| 4. | p/s1 | | Tūrisma infrastruktūras sakārtošana, jaunu maršrutu izveidošana. | Tūrisma speciālists | Uzstādītas 17 velo norādes Kārsavas novadā maršrutam „Sajust Aizgāršu!” |  |  |  | 1 722 |
| 5. | p/n 135 | | Novada muzeja izveidošana | Tūrisma speciālists | Projekta "Kārsavas novada vēsturisko pētījumu cikls" rakstu krājuma "Kārsavas stāsti"' sagatavošana un izdošana -Veikti vēsturiski pētījumi, rakstu krājuma izdošana Jau 2017.g. bija noslēgti 5 līgumi ar 5 pētniekiem, darbs turpināsies. |  |  |  | 10 800 |
| 6. | n/a | | Novada mārketinga aktivitātes, (dalība vietēja  un starptautiska mēroga izstādē) | Tūrisma speciālists | Dalības maksa Latgales reģiona tūrisma asociācijā "Ezerzeme"-EUR 40, Līdzfinansējums Latgales reģiona dalībai starptautiskajās tūrisma izstādēs un Latgales tūrisma finansējums 2018. gadā Latgales tūrisma asociācijai "Ezerzeme" –EUR 622. |  |  |  | 662 |
| 7. | n/a | | Tūristu un Kārsavas novada apmeklētāju  nodrošināšana ar informatīvo materiālu | Tūrisma speciālists | Prezentācijas materiālu izgatavošana. |  |  |  | 1 000 |
| 8. | n/a | | Sadarbības partneru meklēšana un sakaru uzturēšana, gan rakstot kopējus projektus, gan izplatot  informāciju | Sabiedrisko attiecību speciālists | Iegādāti prezentācijas materiāli, gada kalendāri- 300 gab. |  |  |  | 3 933 |
|  | | **VP3: Iedzīvotāju izglītības līmeņa un sabiedriskās aktivitātes palielināšana, kā arī kultūras un sporta pieejamības vecināšana** | | | | | | | |
|  | | **RV 3.1/ Izglītības un sporta infrastruktūras attīstība** | | | | | | | |
| 9. | p/s24 | | Izveidot, labiekārtot un modernizēt novada sporta infrastruktūru, lai katram novada iedzīvotājam būtu iespēja nodarboties ar fiziskām aktivitātēm | Attīstības nodaļa | LEADER projekta” Aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai visām paaudzēm Kārsavas novadā” realizēšana - izveidoti 2 bērnu rotaļu laukumi –Kārsavas pilsētā un II Mežvidu ciemā. |  | 12 638 |  | 1 405 |
| 10. | p/s 2 | | Lauksaimnieciskās ražošanas modernizācija ar ES līdzfinansējumu Malnavas koledžā | Malnavas koledžas speciālisti | Lauksaimnieciskā ražošana modernizēta Malnavas koledžā. |  | 0 |  |  |
| 11. | p/r 3 | | Nodrošināt izglītības iestāžu, kā arī to pieguļošās infrastruktūras attīstības un rekonstrukcijas plāna realizāciju | Domes vadība, attīstības nodaļa | Mežvidu pamatskolas apkures sistēmas ierīkošana:  tehniskās dokumentācijas izgatavošana apkures sistēmas izbūvei,  ierīkota apkures sistēma ar katlu. |  |  |  | 59 356 |
| 12. | p/n 152 | | Sporta infrastruktūras materiāli tehniskās bāzes nodrošināšana | Sporta metodiķis | Šķūņa izbūve inventāra glabāšanai, bruģis pie hokeja laukuma 32m2, benzīna trimmeris 1.g., elektroniskais pulkstenis, granulas -Mākslīgā laukuma seguma atjaunošanai, pakalpojuma līguma noslēgšana par stadiona kopšanu . |  |  |  | 5 610 |
| 13. | p/n 153 | | Izveidot, labiekārtot un modernizēt novada sporta infrastruktūru, lai katram novada iedzīvotājam būtu iespēja nodarboties ar fiziskām aktivitātēm | Sporta metodiķis | Iegādāts aprīkojums pludmales volejbolam (žoga un apgaismojuma ierīkošana). |  |  |  | 900 |
|  | | **RV 3.2/ Uzlabot izglītības iestāžu, sporta pieejamību un to resursu izmantošanu novada attīstībai, kā arī dzīves uzlabošanai** | | | | | | | |
| 14. | p/n 130 | | Pilnveidot izglītības iestāžu interešu izglītības programmas | Izglītības metodiķes | ES projekta ” Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros noorganizēti 19 pasākumi skolēnu kompetenču attīstībai. |  | 25 194 |  |  |
| 15. | p/n 129 | | Pilnveidot izglītības iestāžu interešu izglītības programmas | Izglītības metodiķes | ES projekta “ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros novadā pieejams  karjeras konsultants. |  | 10 793 |  |  |
| 16. | n/a | | Izveidot un uzturēt sadarbības sistēmu starp pašvaldībām, skolām, nevalstiskām organizācijām, citiem  partneriem novadā un ārpus novada sporta pasākumu un aktivitāšu organizēšanā | Sporta metodiķis | Noorganizēti 35 pasākumi novada teritorijā ,Sportistu piedalīšanās 13 ārpus novada pasākumos. |  |  |  | 8 720 |
| Izglītības iestāžu vadība | Organizēti pasākumi Izglītības iestādēs; Kārsavas vidusskolā 32 pasākumi, lauku pamatskolās 20, pirmskolas izglītības iestādes 24 . Izglītības pasākumu ietvaros tiks akcentēta Latvijas 100 tematika. |  |  |  | 3 525 |
| Izglītības nodaļa,  Izglītības speciālisti | Plānotas olimpiādēs dažādās mācību jomās: dabas zinības, valodas, matemātika, kultūra un pašizpausmes māksla, sociālā un pilsoniskā, PII un sākumskola.  Plānots 31 sporta pasākums.  Plānotas Ziemassvētku ( 750dāvanas EUR 3750). |  |  |  | 18 447 |
| Kārsavas MMS vadība | Organizēti 13 pasākumi novada ietvaros un 20 izbraukumi līdzdalībai starptautiskajos, valsts un reģionu konkursos un festivālos. |  |  |  | 2 051 |
| 17. | n/a | | Bērnu un jauniešu saturīga brīvā laika pavadīšana vasaras mēnešos | Izglītības nodaļa | Kārsavas novada bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursa realizēšana. |  |  |  | 1 500 |
| 18. | n/a | | Pilnveidot izglītības iestāžu interešu izglītības programmas | Pasākumu vadītāji | Organizēti 8 mazpulku pasākumi, iesaistīti 95 dalībnieki. |  |  |  | 1 463 |
|  | | **RV 3.4/Nodrošināt kultūras iestāžu un aktivitāšu pieejamība** | | | | | | | |
| 19. | p/n 155 | | Labiekārtotas izglītības infrastruktūras nodrošināšana | Izpilddirektors, KMMS direktore | Kārsavas MMS jumta remonts 120 m2. |  |  |  | 3 402 |
| 20. | p/n 167 | | Infrastruktūras labiekārtošana | Pagasta pārvalde | Salnavas parka teritorijas labiekārtošana (renovētas kokbūves parkā, uzturēta estrāde)  Estrādes krāsošana 16m2, 44 solu remonts, laipu atjaunošana, 7 betona urnu uzstādīšana, parka izlīdzināšana, Ceļa zīmes” 30 + skolēni” Kalna ielā- 2gab., zāles pļaujmašīna- 1.gab. |  |  |  | 4 294 |
| 21. | p/n 169 | | Labiekārtotas kultūras infrastruktūras nodrošināšana | Kārsavas KN direktore | Kārsavas KN telpu remonts un žalūziju iegāde (zāle, palīgtelpa). |  |  |  | 6 182 |
|  | | **RV 3.5/ Novada iedzīvotāju un viesu kultūras dzīves aktivizēšana** | | | | | | | |
| 22. | p/n 162 | | Materiāli tehniskās bāzes nodrošināšana | Iestāžu vadītāji | Mežvidu KN- Iegādāti galdi 10 gab. EUR 1500;  Kārsavas PII- telpu remonts \_EUR 3683;  Malnavas PII- rotaļu laukuma atribūtu nomaiņa - slidkalniņa un šūpoļu uzstādīšana- EUR 800;  Kārsavas vidusskola- datortehnika 4.gab. digitālas klavieres- 1gab. , - EUR 4833;  Salnavas pamatskola- datortehnika 1.gab. –EUR 795;  Mērdzenes pamatskola- rotaļu laukums, datortehnika 1.gab. –EUR 2875;  Kārsavas MMS- Skapis deju tērpu glabāšanai 1.gab., portatīvie datori 3.gab., projektors -1.gab. |  |  |  | 14 008 |
| Kārsavas MMS vadība | KF projekts Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana- printeris 1gab. termo prese 1gab. , izejmateriāli. |  | 1 129 |  | 212 |
| 23. | n/a | | Nodrošināt atbalstu jauniešu pasākumu organizēšanai | Jauniešu lietu speciālisti | Noorganizēti 28 jauniešu pasākumi. |  |  |  | 2 638 |
| 24. | n/a | | Nodrošināt atbalstu amatiermākslas kolektīvu pasākumu organizēšanai novadā un dalībai citu novadu un  starptautiskos pasākumos | KN vadītāji, novada kultūras koordinatore | Noorganizēti 14 novada pasākumi, 107 kultūras namu pasākumi, akcentējos Latvijas 100 tematiku.  Plānoti valsts , reģionālie izbraukumi. |  |  |  | 33 623 |
| Dalība Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos (transporta , naktsmītnes, ēdināšanas, tautas tērpu nodrošināšana). |  | 21 805 |  | 25 000 |
| 25. | n/a | | Latvijas simtgade – nostiprināt esošās un radīt paliekošas vērtības nākotnei | KN vadītāji,  novada kultūras koordinatore, projektu vadītāji | Noorganizēti pasākumi gada garumā. |  |  |  | 2 000 |
| Projekta „Kārsavas novada iedzīvotāju dzirkstis – Latvijai 100” realizēšana- apgleznotas ēku sienas katrā pagastā un Kārsavas pilētā. (6gab.) |  |  |  | 1 559 |
| Projekts Latvijai 100 –Zaļumballe. |  | 500 |  |  |
| Latvija 100 projekts- Latvijas skolu jaunatnes foto konkurss "Mana zeme skaista"- paredzēts izgatavot 30 gleznas. |  | 713 |  | 187 |
| 26. | n/a | | Nodrošināt atbalstu kultūras pasākumu  organizēšanā, kas iesaistītu ne tik iedzīvotājus, bet arī piesaistītu viesus | Bibliotēku vadītāji | Noorganizēti 50 bibliotēku pasākumi, akcentējot arī Latvijas simtgadi. |  |  |  | 400 |
|  | | **VP4/ Veselības un sociālās aprūpes pieejamības uzlabošana** | | | | | | | |
|  | | **RV 4.1/ Sociālās aprūpes pakalpojumu popularizēšana un pieejamības uzlabošana** | | | | | | | |
| 27. | p/n 151 | | Nodrošināt sociālās aprūpes centru darbību | Domes izpilddirektors | Līdzfinansējums SIA “Kārsavas slimnīca” ēkas Malnavas iela 4 telpu remontam . |  |  |  | 4 200 |
| Līdzfinansējums SIA “Kārsavas slimnīca” ēkas Malnavas iela 4 telpu remontam (prot.nr.5 &4 no 05.04.2018) | *(Saist. noteikumi nr. & (28.06.2018.)* |  |  | 1217 |
| Līdzfinansējums SIA “Kārsavas slimnīca” elektrokardiogrāfa iegādei (prot.nr.5 &17no 05.04.2018) | *(Saist. noteikumi nr. & (28.06.2018.)* |  |  | 2299 |
| Līdzfinansējums SIA “Kārsavas slimnīca” mobilās brigādes telpu remontam . |  |  |  | 3 200 |
|  | | **RV 4.2/ Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana** | | | | | | | |
| 28. | n/a | | Sociālo pakalpojumu uzlabošanas pasākumu pilnveidošana | Sociāla dienesta speciālisti | Īstenots DI projekts plānoti 18 pakalpojuma saņēmēji. |  | 4 100 |  |  |
| 29. | n/a | | Nodrošināt sociālās aprūpes centru materiāltehniskā nodrošinājuma iegādi | Iestāžu vadītāji | Pansionāts “ Mūsmājas “-“Portatīvais dators 1gab., Veļas mazgājamā mašīna 1.gab. TV ar CAM moduli- EUR 1598,  mobilā brigāde- portatīvais dators 1.gab. EUR 790. |  |  |  | 2 388 |
|  | | **VP5: Nodarbinātības un sabiedriskās aktivitātes stimulēšana** | | | | | | | |
|  | | **RV 5.1/ Bezdarbnieku iesaiste nodarbinātības pasākumos** | | | | | | | |
| 30. | p/s 29 | | Jauniešu iesaiste izglītībā, nodarbinātībā un citos preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos | Vides speciālists | Projekta PROTI un DARI realizēšanas rezultātā 24 jaunieši tiks iesaistīti nodarbinātības pasākumos. |  | 7 176 |  |  |
| 31. | p/n 139 | | Veicināt bezdarbnieku iesaisti darba tirgū, organizējot dažādus projektus, īpaši, lai motivētu ilgstošos  bezdarbniekus iesaistīties darba tirgū | Domes priekšsēdētājas vietnieks, pagastu pārvaldes vadītāji | Pagaidu sabiedrisko darbu organizēšanas pasākumā vidēji plānotas 71 darba vieta mēnesī. |  | 136 161 |  | 2 933 |
|  | | **RV 5.2/Sabiedrisko organizāciju izveides un darbības stimulēšana** | | | | | | | |
| 32. | p/s 31 | | Organizēt pasākumus un realizēt projektus sabiedrisko organizāciju izveides un darbības atbalstam | Attīstības nodaļa | ESF projekts "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Kārsavas novada iedzīvotājiem"  Plānoti 25pasākumi vairākos ciklos, plānots iesaistīt 300 personas. |  | 33 729 |  |  |
| Plānots līdzfinansējums biedrību projektiem , pamatojums pašvaldības nolikums . |  |  |  | 5000 |
| 33. | n/a | | Skolēnu nodarbinātības pasākumu veicināšana | Projekta vadītāji | NVA projekts “ Skolēnu nodarbinātība vasarā’” Izveidotas 13 darba vietas vasaras sezonai skolēniem. |  | 3 354 |  | 4 500 |
|  | | **VP6: Pašvaldības pārvaldības attīstība** | | | | | | | |
|  | | **RV 6.2/ E-pakalpojumu attīstība** | | | | | | | |
| 34. | p/n 132 | | Novada attīstības prioritāšu, rīcības virzienu un uzdevumu izstrāde, to īstenotāju un finanšu resursu ilgtermiņa mērķu noteikšana. | Attīstības nodaļa | Izstrādāta Kārsavas novada Attīstības programma 7 gadiem. |  |  |  | 10 000 |
|  | | **RV6.3/ Pašvaldības kapacitātes paaugstināšana un efektivitātes uzlabošana** | | | | | | | |
| 35. | n/a | | Pašvaldības darba publicitātes nodrošināšana | Sabiedrisko attiecību speciālists | Nodrošināta publicitāte medijos; izlaisti 12 numuri „Kārsavas novada Vēstis”; sagatavoti 24 sižeti „Latgales Reģionāla Televīzijā”; raidījumi LTV – 6 minūtes. |  |  |  | 7 384 |
| 36. | n/a | | Papildus funkcionalitātes izstrāde Kārsavas novada pašvaldības mājas lapā | Sabiedrisko attiecību speciālists | Uzlabota mājas lapa. |  |  |  | 400 |
| 37. | n/a | | Materiāli tehniskas bāzes nodrošināšana, modernizēšana, atjaunošana | Domes vadība | Dome- Procesors un portatīvais dators –EUR 1590, skapis- EUR350 , projektors-EUR 1200,  Grāmatvedība- printeris EUR 426. |  |  |  | 3 566 |
| 38. | p/n 164 | | Pašvaldības funkciju nodrošināšana | Domes vadība | Iegādāta viena vieglā automašīna. |  |  |  | 35 000 |
|  | | **VP7:Infrastruktūras attīstība** | | | | | | | |
|  | | **RV 7.1/ Kārsavas novada sasniedzamības uzlabošana un ceļu/ielas infrastruktūras attīstība** | | | | | | | |
| 39. | p/s28 | | Pilnveidot drošības pasākumus | IT speciālists, | Projekta “ Sinerģiskas drošības platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvas pierobeža” realizēšana.  8 novērošanas kameru iegāde un uzstādīšana (projekta priekšfinansēšana 17769). |  | 17 769 |  | 3 140 |
| 40. | n/a | | Uzlabot un atjaunot ielu un ceļu infrastruktūras  tehnisko stāvokli | Attīstības nodaļa, autoceļu atbildīgie speciālisti | Projekta ELFLA “Kārsavas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve” realizēšana:  Salnava-Aizsili-Bēliņi-Verpeļi pārbūve posmā no 0,000 - 0,900 km- Pārbūvēts ceļš 0,805km garumā;  Straujas ielas Mērdzenes ciemā pārbūve posmā 0,000 - 0,633 km- Pārbūvēts ceļš 0, 623 km garumā;  Jāņa ielas pārbūve Mežvidu pagastā posmā 0,000 - 0,142 km- Pārbūvēts ceļš 0,149 km garumā;  Parka ielas pārbūve Mežvidu pagastā posmā 0,000 - 0,268 km- Pārbūvēts ceļš 0,264 km garumā;  Zaļās ielas pārbūve Mežvidu pagastā posmā 0,000 - 0,231 km un 0,000 - 0,198 km- Pārbūvēts ceļš 0,448 km garumā.  Projekta priekš finansēšana- 218826EUR. |  | 216 826 |  | 12 474 |
| 41. | p/n 124 | | Uzlabot un atjaunot ielu un ceļu infrastruktūras  tehnisko stāvokli | Attīstības nodaļa, autoceļu atbildīgie | Izstrādāts būvprojekts Malnavas ielas pārbūvei 1,512 km (posmam 0,276-1,788 km) ar asfaltbetona segumu. |  |  |  | 10 600 |
|  |  | |  | speciālisti | Piešķirti papildus līdzekļi Malnavas ielas būvprojekta izstrādei  (domes pr.nr. & no 28.06.2018) | Saist.not. nr. & no |  |  | 774 |
| 42. | p/n 163 | | Uzlabot un atjaunot ielu un ceļu infrastruktūras  tehnisko stāvokli | Domes vadība | Darba apjomu aprēķināšana ceļu segumu remontam (18139 m2 ). |  |  |  | 4 100 |
| 43. | p/n 133 | | Uzlabot un atjaunot ielu un ceļu infrastruktūras  tehnisko stāvokli | Autoceļu dienestu atbildīgie speciālisti | Ielu dubultā apstrāde ar šķembām un bitumena emulsiju :  Salnavā- Kalna iela 1431m2, Mērdzene- Baznīcas iela 1540m2, Mežvidi- Dārzu iela 1760m2, Ziedu iela 880m2 , Meža iela 560m2.  Ielu Melnā seguma atjaunošana:  Malnavā- Zaļā iela 900m2, Ziedu iela 600m2,  Goliševa- Smilšu iela 788m2,  Kārsavā- Sporta iela 2000m2, Malnavas iela 1700m2, Miera iela 2080m2, Baznīcas iela 2100m2, Parka iela- 1800m2.  (speciāla budžeta līdzekļi- EUR145434 , pamatbudžeta līdzekli - EUR 50000, aizņēmums VK EUR - EUR 250000). |  |  | 250 000 | 195 434 |
| 44. | p/n 159 | | Uzlabot un atjaunot ielu un ceļu infrastruktūras tehnisko stāvokli | Autoceļu dienests | Kārsavas pilsētas nozīmīgu objektu labiekārtošana ; bruģēts stāvlaukums ar trotuāru 190m2 ( pie Vienības ielas) , bruģēts trotuārs 60m2 (savienot ar Skolas ielu), bruģēti pakāpieni pie Skolas ielas. |  |  |  | 10 750 |
| 45. | p/n 166 | | Materiāli tehniskās bāzes atjaunošana, modernizēšana autoceļu infrastruktūras uzturēšanai | Autoceļu dienestu atbildīgie speciālisti | Grāvmalu pļāvēja iegāde. |  |  |  | 12 600 |
| Greidera remonts. |  |  |  | 10 000 |
| 46. | n/a | | Infrastruktūras uzturēšanas pasākumi | Vides speciālists | Tiks veikta 114 bīstamo koku zāģēšana, kopšana, zaru apzāģēšana, vainagu veidošana. |  |  |  | 8 000 |
| 47. | p/n 170 | | Uzlabot un atjaunot ielu un ceļu infrastruktūras tehnisko stāvokli | Attīstības nodaļa  Autoceļu dienestu atbildīgie speciālisti | ELFLA projekts “ Kārsavas novada grants ceļu un ielu pārbūve” priekš finansēšana:  Alejas ielas pārbūve Kārsavā, Nākotnes ielas pārbūve Kārsavā, a/c " Kārsava - Jēči - Otrie Mežvidi" ceļa posma pārbūve, Malnavas pagastā, a/c " Soldoni - Šoseja" ceļa posma pārbūve, Malnavas pagastā, Noslēgts līgums par autoruzraudzību (EPL rekonstrukcija). |  |  |  | 9 783 |
| ELFLA projekta Nr. 18-01-A00702-000030 ” Grants ceļu un ielu pārbūve Kārsavas novadā” | Saist.not. nr. & no 28.06.2018 | 621244 | 73285 |  |
| 48. | p/n 170 | | Uzlabot un atjaunot ielu un ceļu infrastruktūras tehnisko stāvokli | Attīstības nodaļa | Kārsavas novada grants ceļu pārbūves būvprojektu izstrāde-  izstrādāti būvprojekti 2 ceļu posmiem:  Smilšu iela (Goliševa)- 0,4km  Pudinava-L.Stiglava- 3,97km. |  |  |  | 15 125 |
|  | p/n 170 | | Uzlabot un atjaunot ielu un ceļu infrastruktūras tehnisko stāvokli | Autoceļu dienestu atbildīgie speciālisti | Mežvidu ielu apgaismojuma ierīkošana (domes pr.nr.5 &15 no 26.04.2018) | Saist.not. nr. & no 28.06.2018 |  |  | 8606 |
|  |  | | Infrastruktūras uzturēšanas pasākumi | Goliševas pārvaldes vadītājs | Ēkas “Aizgāršas pamatskolas” nojumes un iekštelpu remonts (nojumes remonts, gaiteņa kosmētiskais remonts, palīgtelpas grīdas remonts) (domes pr.nr.5 &18 no 26.04.2018) | Saist.not. nr. & no 28.06.2018 |  |  | 1567 |
|  | | **RV 7.2/ Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība** | | | | | | | |
| 49. | p/n 136 | | Sakārtot un attīstīt ūdenssaimniecības sistēmu | Goliševas pagasta pārvalde | Goliševas pagasta ūdens kvalitātes uzlabošanas pasākumi . |  |  |  | 1 050 |
| 50. | p/n 131 | | Sakārtot un attīstīt ūdenssaimniecības sistēmu | Domes vadība  SIA "Kārsavas namsaimnieks" | SIA "Kārsavas namsaimnieks" projekts -Kārsavas pilsētas ūdenssaimniecības un kanalizācijas attīstība. |  | 0 |  |  |
|  |  | |  | Salnavas pārvaldes vadītāja | Jumta seguma maiņa Salnavas notekūdeņu attīrīšanas ēkai (domes pr.nr.5 &28 no 26.04.2018) | Saist.not. nr. & no 28.06.2018 |  |  | 685 |
|  | | **RV 7.3/ Ilgtspējīgas atkritumu savākšanas nodrošināšana** | | | | | | | |
| 51. | p/n 126 | | Atkritumu dalītās vākšanas laukuma uzlabošana | Vides speciālists | Uzlabots šķirošanas laukums (asfalta uzklāšana 600m2, žoga, apgaismojuma ierīkošana, telpā čuguna krāsniņas ierīkošana). |  |  |  | 18 390 |
|  | | **RV 7.4/Nodrošināt kapsētu pieejamību** | | | | | | | |
| 52. | p/n 156 | | Nodrošināt kapsētu apsaimniekošanu | Pagastu pārvalžu vadītāji | Uzstādītas 36 kapu norādes , 3 BIO tualetes , ierīkota 1 aka. |  |  |  | 5 574 |
|  | | **RV 7.5/ Nodrošināt glābšanas un avārijas dienestu pieejamību** | | | | | | | |
| 53. | p/n 158 | | Nodrošināt glābšanas un ugunsdzēsības dienesta  pieejamību ūdens rezervuāriem | Darba drošības speciālists | Malnavā iztīrīts dīķis . |  |  |  | 671 |
| 54. | n/a | | Nodrošināt dzīvnieku patversmes pakalpojumus | Vides speciālists | Patversmes pakalpojumu izmantošana Klaiņojoša suņa uzturēšana patversmē(vakcīnas, sterilizācija, eitanāzija, ja nepieciešams) 9.gab, Klaiņojošu dzīvnieku izķeršanas pakalpojumi(ceļš, amortizācija, ķērāja alga, u.c.) 2 kompl. |  |  |  | 1 994 |
|  | | **VP8: Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un dabas resursu ilgtspējīga izmantošana** | | | | | | | |
|  | | **RV 8.1/ Attīstīt derīgo izrakteņu ieguves nozares attīstību** | | | | | | | |
| 55. | n/a | | Sabiedrības drošības un vides pievilcības veicināšana novadā | Vides speciālists | Malnavas alejas inventarizācija un slēdziena par tehnisko stāvokli un nepieciešamajām darbībām sagatavošana. Kadastra apz.: 68680090570; 68680090569; 68680090530. |  |  |  | 650 |
|  | | **RV 8.2/Pašvaldības vides sakārtošana** | | | | | | | |
| 56. | p/n 91 | | Degradēto teritoriju sakārtošana, | Vides speciālists | Divu grauztu demontāža un vietas apzaļumošana . |  |  |  | 1 600 |
| 57. | p/n 128 | | Dabas resursu saglabāšanas pasākumu pilnveidošana | Attīstības nodaļa | Papildināti zivju krājumi Numernes ezerā 7000 līdaku, 7000 līņu. |  | 6 000 |  | 600 |
| 58. | n/a | | Vides pasākumu nodrošināšana | Vides speciālists | Iztīrīts dīķis- EUR 990, Šņitkas krastu tīrīšana- EUR 150 , Latvāņu apkarošana- EUR 1200, Atkritumu savākšana atkritumu laukums- EUR 1000, atkritumu šķirošanas konkurss- EUR 318. |  |  |  | 3 658 |
| 59. | p/n 137 | | Nodrošināt publisko objektu rekonstrukciju/  sakārtošanu un publisko rekreācijas objektu/ teritoriju  sakārtošanu un ierīkošanu iedzīvotāju atpūtas vajadzībām | Attīstības nodaļa | Finansējums jaunu pašvaldības LEADER projektu realizēšanai. |  |  |  | 6 000 |
| Finansējums jaunu ES struktūrfondu apgūšanai. |  |  |  | 20 000 |
| LVAF projekta „Ekspluatācijas noteikumu izstrāde Nūmērnes ezeram Kārsavas novadā ” realizēšana. Ilgtermiņā -Saglabāt un uzlabot Nūmērnes ezera ekoloģisko stāvokli;  Īstermiņā-Izstrādāt Nūmērnes ezera ekspluatācijas noteikumus.  (22.03.2018.domes sēdes 4pr. &25). | *(Saistošie noteikumi nr.4&27 (22.03.2018.)* | 5179 |  |  |
| 60. | p/n 165 | | Nodrošināt novadu parku, aktīvās atpūtas zonu ierīkošanu un sakārtošanu | Domes vadība | Labiekārtota Kārsavas skvēra teritorija. |  |  |  | 2 690 |
| Sabiedriskās (konteinera tipa) tualetes izbūve Kārsavas pilsētas centrā autoostas rajonā. |  |  |  | 5 900 |
| Dekoratīvie LED gaismekļi 50gab, Novada ielu noformējums ar gaismām 16gab. |  |  |  | 6 600 |
| Deleģētas apsaimniekošanas saistības  2013.gada 27.decembrā līgums (27.12.2013.domes sēdes 15pr. &11). |  |  |  | 100 890 |
| 61. | n/a | | Mājokļu apsaimniekošanas nodrošināšana | Pagastu pārvalžu vadītāji | Mežvidu pagasta daudzdzīvokļu mājai (Druvas) un Malnavas pagasta daudzīvokļu mājai( Liepu iela 3 ) plānoti jumtu remontdarbi, izmantojot māju uzkrājumu un pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai. Māju uzkrājums EUR 16402, līdzfinansējums (pēc izvērtēšanas)- EUR 10000. |  |  |  | 16 402 |
| Pašvaldībai piederošo, brīvo dzīvokļu remontdarbi, nodrošinot dzīvošanai atbilstošus apstākļus 13 dzīvokļiem. |  |  |  | 10 000 |
| 62 | n/a | | Materiāli tehniskās bāzes nodrošināšana pagastu teritorijas uzturēšanai | Pagastu pārvalžu vadītāji | Salnavas pagasts- krūmgrieža iegāde EUR 596, Malnavas pagasts- trimmera iegāde EUR 642, Mērdzenes pagasts trimmera iegāde- EUR 791, Goliševas pagasts- pļaujmašīnas iegāde EUR 410. |  |  |  | 2 439 |
|  | | **RV 8.3/ Energoefektivitātes paaugstināšana un centralizētā siltumapgādes sistēmas attīstība** | | | | | | | |
| 63. | p/n 30 | | Paaugstināt pašvaldības un iestāžu ēku energoefektivitāti | Domes vadība | Domes ēkas apkures sistēmas pārbūve. |  |  |  | 35 000 |
| Malnavas PII energosertifikāta sagatavošana. |  |  |  | 400 |
| 64. | p/n141 | | Siltināt un paaugstināt energoefektivitāti  daudzdzīvokļu mājās | Domes vadība | Līdzfinansējums daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pasākumu projektiem. |  |  |  | 23 514 |
| 65. | p/n 157 | | Pašvaldības un iestāžu ēku drošības pasākumi | Darba drošības speciālists | UAS uzstādīšana 4 iestādēs- Mežvidu KN, Kārsavas PII, Kārsavas KN, attīstības nodaļa. |  |  |  | 18 115 |
| 66. | p/n 116 | | Modernizēt centralizētās siltumapgādes sistēmas | Domes vadība  SIA “Kārsavas namsaimnieks” | Centralizētās siltumapgādes sistēmas (trases) modernizācija Kārsavā. |  | 0 |  |  |
| 67. | p/s 20 | | Siltināt un paaugstināt energoefektivitāti  daudzdzīvokļu mājās | Domes vadība  SIA “Kārsavas namsaimnieks” | Dzīvojamās mājas Vienības ielā 74a siltināšana, Kārsava. |  | 0 |  |  |
| 68. | p/n 114 | | Uzbūvēt divas katlu mājas | Domes vadība  SIA “Kārsavas namsaimnieks” | Uzbūvēta jauna katlumājā Kārsavas pilsētā. |  | 0 |  | 0 |
| Šķeldas katlu mājas 1,0 un 1,5 MW projekta izmaiņu veikšana. (domes pr.nr.7 &20 no 24.05.2018) | Saist.not. nr. & no 28.06.2018 |  |  | 8470 |
|  | | **RV 8.4/ Kultūrvēsturiskā mantojuma un tā ekonomiskā potenciāla attīstība** | | | | | | | |
| 69. | p/n 134 | | Aktualizēt kultūrvēsturisko mantojumu kā vienu no  tūrisma un aktīvās atpūtas iespējām tūrisma un kultūras  projektu ietvaros | Tūrisma speciālists | LVAF projekta „Iepazīsim, lai nosargātu” ietvaros noorganizēti 4 izglītojošie pasākumi., Ziemeļlatgales dabas dārgumu prezentācijas kartes izgatavošana. |  | 2 721 |  | 153 |
| 70. | p/n 148 | | Nodrošināt kultūrvēsturiskā mantojuma objektu  atjaunošanu un saglabāšanu | Attīstības nodaļa | Izstrādāts Salnavas muižas pārbūves būvprojekts . |  |  |  | 10 000 |

Domes priekšsēdētaja Ināra Silicka